## Slide 1: 애자일 소프트웨어 개발
스크럼과 칸반 방법론 비교

## Slide 2: 스크럼(Scrum) 프레임워크
스크럼은 2~4주 단위의 스프린트(Sprint)로 개발을 진행합니다. 팀 구성: 프로덕트 오너(PO), 스크럼 마스터(SM), 개발팀(3~9명).
핵심 이벤트: 스프린트 계획, 데일리 스크럼(15분 스탠드업 미팅), 스프린트 리뷰, 스프린트 회고.
산출물: 프로덕트 백로그, 스프린트 백로그, 인크리먼트(완성된 기능).

## Slide 3: 칸반(Kanban) vs 스크럼
칸반은 스프린트 없이 연속적인 흐름으로 작업을 진행합니다. WIP(Work In Progress) 제한을 두어 동시 진행 작업 수를 제한합니다.
스크럼은 고정 주기(스프린트)로 계획하고, 칸반은 지속적 전달을 추구합니다. 스크럼은 역할이 명확하고, 칸반은 기존 조직 구조를 유지합니다.
추천: 요구사항이 자주 바뀌면 칸반, 명확한 릴리즈 주기가 필요하면 스크럼.